Hangeul Quest

공개 베타 & 상업화 준비 로드맵

작성일: 2026년 7월 2일

# 0. 범위 정의 — 무엇을 공개하고, 무엇을 남기는가

HQ (Hangeul Quest, 13세 이상 청소년·성인) → 공개 베타 및 향후 상업화 대상 HQ Kids (6-11세 초등) → 가족방으로 유지, 공개 운영 대상에서 제외

이유: HQ Kids를 공개 운영할 인력이 없다는 것이 현실적 결론. 손주들 이야기를 기반으로 한 콘텐츠이고, 지금처럼 직접 아는 가족 대상 소규모 교실로 남기는 것이 맞음. 이 결정 하나로 아동 개인정보 관련 복잡한 절차 없이 HQ만 13세 이상 기준으로 깨끗하게 공개 운영할 수 있음.

# 1. 이미 완료된 사전 준비

- TTS 상업 라이선스 확인 — Typecast Basic 유료 플랜에 "Commercial license" 명시 포함됨.

- 슬라이드 이미지 라이선스 확인 — Google AI Pro 구독의 Nano Banana 생성 이미지는 2026년 정책상 상업적 사용 허용, Google이 소유권을 주장하지 않음.

- 개인정보 정책 강화 — privacy.html "Children's Privacy" 섹션 확장 (자체 가입 불가, 민감정보 미수집, 광고·트래킹 없음, 보호자 열람·삭제권 명시).

- 13세 이상 가이드라인으로 공개 대상 범위 확정 (본 문서 0장).

# 2. 단계별 실행 계획

| 시기 | 단계 | 핵심 작업 |
| --- | --- | --- |
| 2026년 7-8월 | Phase 1 소규모 비공개 베타 | HQ만 대상. 지인 소개 경로로 낯선 10대·성인 학습자 5~10명 초대. 무료 유지, 결제 시스템 불필요. 기존 로그인 방식(이름+PIN) 그대로 사용 — 새로운 개인정보 항목 추가 없음. 완주율·이탈 지점은 정밀 분석 대신 참가자와의 직접 대화·짧은 설문으로 정성적 피드백 수집. 공개 노출이 적어 상표 출원 전이라도 리스크 낮음. |
| 2026년 9월 | Phase 2 한국 방문 — 상표·로고 출원 | KIPO에 "Hangeul Quest" 상표 + 로고(HQ 원형 배지) 출원. 표준 심사 기간 10~14개월 소요 — 등록 완료는 2027년 하반기~2028년 초 예상. 출원일 자체가 우선권 기준이므로 등록증 발급을 기다리지 않고 계속 운영 가능. 이 출원을 기초로 마드리드 의정서 국제출원(미국·캐나다 지정)도 함께 또는 곧이어 진행 가능 (3장 참고). |
| 2026년 9월 이후 | Phase 3 방향 결정 | Phase 1 베타 데이터를 보고 아래 세 방향 중 선택: (A) 다른 한국어 선생님·기관 대상 B2B 커리큘럼/플랫폼 라이선스 (B) 본인 튜터링 등록생 확대용 차별화 도구로 활용 (C) 무료 공개 유지 — 개인 브랜드·커뮤니티 기여 목적 |
| 상업화 결정 시 | Phase 4 상업 인프라 구축 | (A) 또는 (B) 선택 시에만 필요: 결제 시스템(Stripe 등) 연동, 이용약관(ToS) 작성 — 현재 privacy.html은 있으나 별도 ToS 없음, 사업자 등록 여부 검토, 고객지원 채널 마련. |

# 3. 참고 — KIPO 상표 출원 & 마드리드 의정서를 통한 미국·캐나다 확장

## 3-1. KIPO 출원 기본 사실

- 표준 심사: 출원일로부터 약 10~14개월 (이의신청 없을 경우 기준).

- 우선심사 신청 시: 약 2~3개월로 단축 가능 (긴급한 사유가 있을 때).

- 개인 출원자도 등록 가능 — 한국 방문 시 직접 출원 가능.

## 3-2. 마드리드 의정서(Madrid Protocol) 연동 확장 — 알려주신 전략 확인

한국, 미국, 캐나다 모두 마드리드 의정서 회원국이 맞고, 말씀하신 전략의 방향은 정확함. 확인된 구체적 내용:

- 마드리드 국제출원은 한국에서의 "기초출원(basic application)"만으로도 시작할 수 있음 — 등록 완료를 기다릴 필요 없이, 9월 KIPO 출원 직후 또는 곧이어 미국·캐나다를 지정국으로 하는 국제출원을 진행할 수 있음.

- 국제출원 하나로 여러 나라를 동시에 지정 가능 — 나라마다 별도로 새로 출원 서류를 준비하지 않아도 됨 (WIPO를 통한 단일 절차).

주의 — "센트럴 어택(central attack)" 리스크 국제등록일로부터 5년간, 국제출원은 한국 기초출원에 의존함. 이 5년 안에 한국 출원이 거절·취하·취소되면 미국·캐나다를 포함한 국제등록 전체가 함께 무효화될 수 있음. 다만 그런 경우에도 3개월 이내에 각국(미국·캐나다)에 개별 출원으로 "전환(transformation)"하면 원래의 우선일을 그대로 유지할 수 있어 완전히 처음부터 다시 시작하는 것은 아님.

확인 필요 — 출원국 자격 요건 마드리드 의정서에서 한국을 "출원국(office of origin)"으로 쓰려면 출원인이 (1) 한국 국적자이거나 (2) 한국에 주소·거주지가 있거나 (3) 한국에 실질적인 사업장이 있어야 함. 실제 거주지·국적·사업장 소재에 따라 자격 여부가 달라질 수 있는 부분이므로, 9월 방한 시 변리사와 반드시 이 자격 요건부터 먼저 확인받는 것을 권장함.

# 4. 참고 — 콘텐츠 세계관 확장 로드맵 (Level 4~5, 2026년 7월 논의)

현재 HQ 스토리 세계관은 10대 캐릭터(미래·리아·리암·카요) 중심으로, Level 1~3에서 이미 TOPIK 1~3급 수준 문법을 다룸. Level 4 이상으로 갈수록 요구되는 콘텐츠(격식체, 사회적 이슈, 성인 생활 어휘)가 10대 일상 설정만으로는 자연스럽게 담기지 않는다는 한계가 확인됨 — Real Life 섬션에 어른 대화를 보충해왔지만 이는 장면(scene) 몰입형 콘텐츠가 아니라 부가 자료라 근본적 해결책은 아님.

## 4-1. Level 1~4 — 캐나다 홈베이스 유지

- 한국을 상시 배경으로 옥기지 않고, 지금처럼 캐나다 거주 + 한국 방문/친챙과의 비교를 통해 문화·격식체 노출

- 이유: 선생님 본인이 한국을 떠난 지 오래되어 최신 한국 로컬 고등학생 생활(수능 체제, 학원 문화 등)의 정확도를 자신할 수 없음 — 무리하게 한국 로컬 배경으로 옥기면 오히려 정확도 리스크 발생

- 실제 타겟 학습자(디아스포라 가정 자녀)의 삶과도 더 가까운 설정 — 오히려 강점

- 세대·지역 차이(수능 vs SAT 등) 자체를 비교 콘텐츠로 활용 가능

## 4-2. Level 5 — 캐릭터 성장 + 'HQ University' 유학 도입

핵심 결정 Level 5에서 주요 캐릭터들을 20대로 성장시키고, 가상의 'HQ University' 어학원 유학 설정 도입. 기숙사·캄퍼스·아르바이트·취업 준비 등 성인 생활 밀착형 장면을 Scene-First 방식으로 정식 도입 가능해짐.

Kids→HQ 전환 때 이미 사용한 '몇 년 후 성장' 장치를 한 번 더 반복하는 방식. 다만 Level 4 내부에서도 캐릭터를 고등학교 후반부(16~18세)로 서서히 성장시켜, Level 5의 20대 도약이 급격한 단절이 아니라 자연스러운 연장으로 이어지도록 설계.

## 4-3. 세계관 내 기관/상호명 — 'HQ' 브랜드로 통일

연세대 언어교육원처럼 실제 존재하는 기관명을 상업 콘텐츠 속 배경으로 쓰는 것은 상표·명칭 사용 관련 확인이 필요한 영역. 반면 슬라이드 이미지 작업에서 이미 확립된 관행 — HQ Beauty, HQ PC방, HQ Adventure 등 모든 가상 상호/기관을 실명 없이 'HQ' 자체 브랜드로 표기 — 을 그대로 확장하면 제3자 상표 리스크 없이 자체 브랜드 노출도 강화할 수 있음.

- 결정: 유학 기관명은 실명(연세 등) 대신 'HQ University'로 확정

- 선생님의 실제 연세대 이력은 개인 신뢰도 정보로 FAQ에서만 사실 그대로 유지 — 픽션 콘텐츠와 분리

# 5. 유의 사항

이 문서는 실제 변호사·변리사 자문을 대체하지 않음. Phase 1 소규모 베타는 지금 상태로 진행해도 무리 없다고 판단되나, 마드리드 의정서를 통한 미국·캐나다 확장 및 Phase 4(결제·본격 상업화) 진입 전에는 반드시 실제 상표 전문 변리사의 검토를 받는 것을 권장함 — 특히 3-2절의 출원국 자격 요건은 9월 방한 시 최우선으로 확인할 사항.