HANGEUL QUEST

한국어 온라인 스쿼 · hangeulquest.com

공개 준비 현황 분석 리포트 v2.0

Business Readiness Assessment · 2026년 6월 (업데이트)

# 📊 Executive Summary

Hangeul Quest는 공개 준비를 위한 핵심 기반 작업을 이번 세션에서 완료했습니다. 이전 리포트(v1.0)에서 Tier 1·Tier 2로 분류한 항목들이 대부분 해결되었으며, 전략적 방향성도 명확해졌습니다.

| 🎓 콘텐츠 완성도 ★★★★☆ HQ L1·L2 완성 / Kids L1–L3 완성 | ⚙️ 기술 신뢰도 ★★★★★ 도메인·보안·로그인 모두 완비 | 📣 비즈니스 준비도 ★★★☆☆ 공개 페이지 완비, 모집 방향 연기 |
| --- | --- | --- |

# ✅ 이번 세션 완료 작업 (2026-06-24~25)

이전 리포트 Tier 1·Tier 2 항목이 모두 해결되었습니다.

🟥 Tier 1 항목 (전시 3가지) — 모두 완료

- ① SEO 메타태그 추가 — index.html에 og:title / og:description / Twitter Card / canonical 태그 적용

- ② 공개 랜딩 섹션 — 비로그인 방문자에게 HQ 소개 콘텐츠 표시 (contact CTA는 현실적이지 않아 제거)

- ③ 이메일 코리스폰다 표시 — hangeulquest@gmail.com 전체 파일 적용 (kate.h.yu → 공식 메일)

🟡 Tier 2 항목 (전시 3가지) — 모두 완료

- ④ 브랜드 일관성 — 유아반 "할머니 스쿵" 유지 (로그인 후에만 보이는 재학생 전용 카드 — 공개 대상 아닔)

- ⑤ 내부 파일 차단 — .gitignore 확장 + Jekyll _config.yml exclude 목록 추가 (CLAUDE.md, docs/, dashboard.html 등)

- ⑥ Privacy Policy 페이지 — privacy.html 신규 제작, 수집 항목·Supabase·Typecast 명시

🔵 추가 완료 항목

- FAQ 페이지 (faq.html) 신규 제작 — 4개 그룹, 아코디언 스타일

- 학습 로드맵 (start.html) 신규 제작 — Stage 0−4 지그재그 레이아웃, Kids→HQ 진입 비주얼

- Start Here 링크 비활성화 — 공개 방향 확정 후 활성화 예정, footer에만 비활성 텍스트로 유지

- 푸터 링크 추가 — Start Here(비활성) · FAQ · Privacy Policy · YouTube

- index.html JS 플일 복원 — Python 대식 편집으로 파일 잘림 발생 → 8a6cb38 코뱁 베이스로 새성 부활 (로그인 버튼 정상 작동 확인)

- 맴버 로그인 보안 확인 — verify_login RPC (SECURITY DEFINER) 작동, PIN 콜럼 anon 차단 유지

# 🧭 전략적 결정 사항

1. 공개 대상 폰지닝

이전 리포트에서 "모집·운영하는 학교로 도약"을 목표로 했으나, 현실 세션에서 전략 재정립이 이루어졌습니다.

- HQ (nhs.html) = 공개 콘텐츠. 누구나 로그인 없이 모든 에피소드 열람 가능.

- HQ Kids (korean-app_v2.html) = 수업 전용 클래스룸 툴. 공개 대상 아님.

- 맴버 로그인은 출석·실시간 수업 기능 전용 — 콘텐츠 접근 게이팅 없음.

- 등록 CTA 제거 — 현실적으로 확대 여력 없음, 콘텐츠가 대신 말하도록.

2. Kids Level 4 = 최종 레벨, HQ Level 2로 진급

HQ Kids의 코스 종료 시점과 HQ 진입 연결 전략이 확정되었습니다.

- Kids Level 4 = 최종 레벨 (12과 확장 예정)

- Level 4 수료 후 → HQ Level 2로 진급 (연결 루트 설계 중)

- Kids L4 콘텐츠 제작 전, L2 u08·u09 grammar 포맷 통일 작업 필요 (기술 부칄)

3. 유아반 "할머니 스쿵" 가족 클래스로 유지

- halmoni_kinder.html = 제한된 가족 대상 개인 클래스, 공개 포지셔닝 안 함

- 채드 "할머니 스쿵" 유지 — Hangeul Quest 베라로 통합 안 함, 로그인 후에만 보이는 재학생 전용 카드

# 1. 현재 상태 분석

## 1-A. 플랫폼별 콘텐츠 완성도

| 플랫폼 | 상태 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| HQ — Level 1 | ✅ 공개 | ep01~12 완성 + 마감 테스트 (TOPIK 1급 수준 20문항) |
| HQ — Level 2 | ✅ 공개 | ep01~12 완성 + 마감 테스트 |
| HQ — Level 3 | ⚠️ 부분 | ep01~03만 완성, ep04+ 슬라이드/TTS 준비 후 제작 예정 |
| HQ Kids — Level 1 | ✅ 공개 | 예비과+unit01~09 완성 (자모 기초 완전 커버) |
| HQ Kids — Level 2 | ✅ 공개 | unit01~09 완성, Typecast TTS 적용 |
| HQ Kids — Level 3 | ✅ 공개 | unit01~10 완성, 실생활 탭 포함 |
| HQ Kids — Level 4 | 포랑 콘텐츠 | 12과 확장 예정 (치구어 다 쫓), 완료 후 HQ L2로 진급 |
| 할머니 스쿵 (유아반) | 클래스 전용 | 가족 대상 소규모 클래스, 공개 대상 아님 |
| 모바일 앱 (hq-mobile.html) | 미완성 | 실전 투입 중, PWA 구조 완성 — 설치 안내 없음 |

## 1-B. 인프라 현황

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 도메인 hangeulquest.com | ✅ | GitHub Pages + HTTPS 연결 완료 |
| 도메인 hangeulquestkids.com | ✅ | → hangeulquest.com/korean-app_v2.html 리다이렉트 |
| 로그인 시스템 | ✅ | 이름+PIN, verify_login RPC, Supabase 연동 정상 작동 확인 |
| 보안 (PIN 알호화) | ✅ | SECURITY DEFINER RPC + anon PIN 콜럼 차단 |
| 실시간 수업 시스템 | ✅ | Supabase 실시간 동기화, 출석부, 손들기 |
| SEO 메타태그 | ✅ 완료 | OG + Twitter Card + canonical 태그 적용 완료 |
| 공개 랜딩 페이지 | ✅ 완료 | HQ 소개 랜딩 섹션 제작 (index.html) |
| FAQ 페이지 (faq.html) | ✅ 완료 | 아코디언 FAQ, 4개 그룹 |
| Privacy Policy (privacy.html) | ✅ 완료 | 수집 항목·저장·Supabase·Typecast 명시 |
| 학습 로드맵 (start.html) | ⏸ 대기 | 제작 완료, 링크 비활성화 — 공개 방향 확정 후 활성화 예정 |
| 내부 파일 차단 | ✅ 완료 | _config.yml exclude + .gitignore 확장 완료 |
| 공식 이메일 | ✅ 완료 | hangeulquest@gmail.com 전체 적용 |
| PWA 모바일 안내 | ❌ | 설치 링크/및 버단 없음 |

# 2. 남은 과제

## 🟥 즉시 필요 (git push)

git push 도 해야 수정 사항이 라이브 사이트에 반영됩니다.

git add index.html privacy.html faq.html start.html nhs.html .gitignore

git commit -m "fix: restore index.html + public pages (FAQ, Privacy, roadmap)"

git push

## 🟡 콘텐츠 로드맵

| 항목 | 우선순위 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Kids L2 u08·u09 grammar 포맷 통일 | 포랑 수행 | L4 콘텐츠 제작 전에 수행 권장 (기술 부칄) |
| HQ Kids Level 4 콘텐츠 | 주요 도전 | 12과 설계·슬라이드/TTS 제작 후 구현 (5단계 프로시저) |
| HQ L3 ep04+ 에피소드 | 진행 중 | 슬라이드/TTS 준비되면 바로 구현 가능 |
| Kids→HQ 진급 연결 로지쫓 | 포랑 수행 | L4 완료 후 설계 예정 |
| Start Here 링크 활성화 | 대기 | 공개 방향 + Kids 액세스 정책 확정 후 |
| PWA 설치 안내 | 낙은 우선 | manifest.json·sw.js 존재 — 버단만 추가하면 동작 |

# 3. Hangeul Quest 차별화 포인트

| 강점 | 설명 |
| --- | --- |
| 🎬 Scene-First | 문법 먼저가 아닌 실생활 장면 먼저 → 맥락 있는 언어 학습. 시중 교재와 명확히 차별화. |
| 👨‍👩‍👧 손주 실화 기반 | 에피소드 다수가 선생님과 손주들의 실제 기억 조각. 진정성 있는 스토리텔링 → 학부모 공감 포인트. |
| 🎮 게임화 학습 | Kids 앱: 드래그앤드롱, 블록 조합, 투표 게임 → 짧은 집중력 어린이에게 최적화. 문법=게임룰 적용 후 남학생 집중력 급상승 확인. |
| 📡 실시간 수업 | Supabase 기반 실시간 동기화 → 선생님과 학생이 같은 화면 공유. Zoom 병행 불필요한 수준. |
| 🎙️ Typecast TTS | 고음질 유료 TTS 전면 적용 (251개+ 파일). 브라우저 기본 TTS 대비 신뢰감 있는 발음 제공. |

# 4. 결론 및 권고

핸심 메시지 Tier 1·Tier 2 항목이 모두 해결되었습니다. git push 한 줄이면 hangeulquest.com은 지금 완전히 코공개 가능한 상태입니다. 여전히 부족한 것은 대규모 모집이 아니라 Kids L4 콘텐츠와 HQ L3 완성이에요. 콘텐츠가 쓰이는 말을 대신하도록 두고 보는 게 현실적인 전략입니다.

© 2026 Hangeul Quest · hangeulquest.com · hangeulquest@gmail.com